**Informe de Avance Proyecto APT Semana 6**

**Nombres:** Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo

**Asignatura:** CAPSTONE

**Sección:** 003D

**Fecha de entrega:** 20-10-2024

**Profesor:** John Paul Barril Arenas

## 

[Entregables 3](#_heading=h.30j0zll)

[● Daily meetings 3](#_heading=h.jwrzhxcvevt3)

[● Capturas 3](#_heading=h.v06nqsn7su8q)

[● Informe de avance 3](#_heading=h.6ox9dfjmq6cv)

[● Enlaces repositorios Github 3](#_heading=h.p9gtdjsvdjl6)

[**Segundo Sprint 5**](#_heading=h.kzn5s1shtct9)

[**Evidencias 9**](#_heading=h.xccnphgjjtco)

[App móvil 9](#_heading=h.d0rfvn7exl2t)

[Registro(1) 9](#_heading=h.w6kpu4kqv8hb)

[Registro (2) 10](#_heading=h.jpevhejv0j3v)

[Perfil usuario 11](#_heading=h.fr496ektbdd4)

[Perfil usuario 12](#_heading=h.3p5sz8a0rz7q)

[Recompensas 13](#_heading=h.a9hfjn6nw45e)

[Canjear recompensas 14](#_heading=h.txxdyar9wk76)

[Menú 15](#_heading=h.teeg31hl63xq)

[OIRS 16](#_heading=h.ggv8g9p6xbsb)

[Recompensas 17](#_heading=h.7wcr8owyo2d1)

[Home 18](#_heading=h.nqat8tjw9cje)

[Página web 19](#_heading=h.tyjcwt)

[Audio Animal 19](#_heading=h.vqsa0t1lweg3)

[Generar Qr 19](#_heading=h.tbvaujsi5yqv)

[Oirs 20](#_heading=h.3acdidsuhwnz)

[Daily Meetings 21](#_heading=h.hh4k6vwng9ph)

[Daily Meeting 14-10 21](#_heading=h.t0yu3hzezjma)

[Daily Meeting 15-10 23](#_heading=h.1lfdmjv8ylbi)

[Daily Meeting 16-10 24](#_heading=h.lgz7uiqsfs9c)

[Daily Meeting 17-10 25](#_heading=h.1gbcr86o5z3)

[Daily Meeting 18-10 26](#_heading=h.hqrhxx8p1u4g)

[Daily Meeting 19-10 27](#_heading=h.9ktg15bavnud)

[Daily Meeting 20-10 28](#_heading=h.kdkcje10ihdr)

[Repositorios Github 29](#_heading=h.mycwqxn1icqs)

## 

# Entregables

## Daily meetings

## Capturas

## Informe de avance

## Enlaces repositorios Github

## 

## 

# Segundo Sprint

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Prioridad  1 a 10 | Dimensión / Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Como usuario administrador y Súper administrador, quiero ver las calificaciones generales según las respuestas del usuario, para saber si los usuarios están aprendiendo acerca de los animales | Resultados trivias | Completada | 10 | 6,3 |
| 20 | Como usuario visitante, quiero realizar una trivia, para obtener premios como recompensa por mis conocimientos acerca de los animale | Realizar trivia | Completada | 10 | 9,0 |
| 14 | Como usuario administrador y Súper administrador, quiero poder crear preguntas, para que los usuarios tengan preguntas para responder la trivia | Crear preguntas de trivia | Completada | 8 | 5,3 |
| 15 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero visualizar las preguntas, para saber las preguntas que se encuentran en el sistema | Visualizar preguntas de trivia | Completada | 8 | 2,6 |
| 16 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero poder modificar la pregunta de la trivia, para corregir errores, actualizar contenido y mejorar la calidad de las preguntas | Actualizar preguntas de trivia | Completada | 8 | 3,0 |
| 10 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero poder ver una lista de todas las recompensas disponibles de la trivia, para revisar y gestionar las recompensas que se ofrecen a los usuarios | Visualizar recompensa de trivia | Completada | 7 | 3,6 |
| 11 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero poder agregar una nueva recompensa para los usuarios que completen correctamente una trivia, para motivar y premiar a los usuarios por su conocimiento acerca de los animales | Crear recompensa de trivia | Completada | 7 | 4,0 |
| 40 | Como usuario administrador / usuario super administrador, quiero visualizar las distintas recompensas que han obtenido los visitantes, para saber qué recompensa se debe entregar a estos cuando vengan a reclamarlo | Visualizar recompensa del visitante | Completada | 7 | 3,0 |
| 41 | Como usuario administrador / usuario super administrador, quiero reclamar la recompensa del usuario, para gestionar la entrega de la recompensa del usuario | Reclamar recompensa del visitante | Completada | 7 | 3,0 |
| 26 | Como usuario visitante, quiero acceder al apartado de recompensas de las trivias respondidas, para ver los premios que he obtenido y así poder reclamarlos | Apartado de recompensas trivia | Completada | 7 | 2,3 |
| 12 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero poder modificar los detalles de una recompensa existente, para ajustar el tipo, la cantidad o información acerca de la recompensa | Actualizar recompensa de trivia | Completada | 5 | 4,0 |
| 13 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero poder eliminar una recompensa que ya no se ofrece, para asegurar que la lista de recompensas esté actualizada y libre de elementos obsoletos | Eliminar recompensa de trivia | Completada | 5 | 3,3 |
| 17 | Como usuario administrador y Super administrador, quiero eliminar las preguntas de la trivia, para quitar las preguntas obsoletas del sistema | Eliminar preguntas de trivia | Completada | 5 | 2,6 |
|  | Como administrador, quiero tener acceso a un sistema CRUD para gestionar la información de las plantas, permitiendo crear, leer, actualizar y eliminar registros, con el objetivo de mantener actualizada y organizada la base de datos de las especies disponibles en la aplicación. | CRUD Plantas | Completado | 5 |  |
|  | Como administrador, quiero tener acceso a un sistema CRUD para gestionar noticias, permitiéndome crear, leer, actualizar y eliminar publicaciones. Cada noticia debe incluir una imagen y una descripción, con el fin de mantener informados a los usuarios con contenido relevante y actualizado. | CRUD noticias | Completado | 5 |  |
|  | Como administrador, quiero tener acceso a un sistema CRUD para gestionar eventos, permitiéndome crear, leer, actualizar y eliminar registros. | CRUD Eventos | Completado | 5 |  |
|  | Como administrador, quiero tener acceso a una página de Gestión de Usuarios donde pueda visualizar la información detallada de cada usuario, para facilitar el seguimiento, control y administración de sus datos dentro del sistema. | Gestión de usuarios | Completado | 5 |  |
|  | Como administrador, quiero tener acceso a un sistema de alertas donde pueda crear, programar y gestionar alertas que incluyan una imagen, descripción, audio y fecha de activación (inmediata o programada). Esto me permitirá comunicar información importante o emergente a los usuarios de manera oportuna y eficiente. | Sistema de notificaciones | Por hacer | 5 |  |

# 

# Evidencias

### App móvil

### Registro(1)

## 

## 

### Registro (2)

## 

## 


### Perfil usuario



### Perfil usuario



### Recompensas




### 

### Canjear recompensas

### 

### Menú



### OIRS



### Recompensas

### Home



## Página web

## 

### Audio Animal

## 

## 

### Generar Qr

## 

## 

## 

### Oirs

## 

## 

# 

# Daily Meetings

## 

## Daily Meeting 14-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Avance en el apartado de perfil para que se muestren los usuarios con más nivel de la aplicación. | Voy a cambiar el login y registro, para que inicie sesión cuando escanee el qr , además voy a investigar acerca de las notificaciones para el apartado de niño. | He tenido problemas con las notificaciones push, así que tal vez tenga problemas con las notificaciones para los niños. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Rellenar documentos y seguir buscando diseños para la app móvil centrándose en el perfil de usuario. | Voy a aplicar diseños en algunas páginas de la aplicación. | Problemas en traer algunos cambios al proyecto original. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Mejorar el diseño de la aplicación móvil. | Cambiar a 10 preguntas por trivia. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Avancé con el diseño de los fondos de la aplicación. | Rediseñar página principal de niños y menú de niños. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

## 

## Daily Meeting 15-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cambie el login y registro, para que inicie sesión cuando escanee el qr , además voy a investigar acerca de las notificaciones para el apartado de niño. | Voy a arreglar cosas de la página web de administrador, tanto diseños como algunos gráficos, y cambiar de lugar las boletas usadas por los usuarios. | He tenido problemas para implementar las notificaciones y mandar correos con firebase y angular. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Aplique diseños en algunas páginas de la aplicación. | Veré el apartado web para agregar algunas funcionalidades | El estilo no es muy llamativo. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cambiar a 10 preguntas por trivia | Crear página apartado de recompensas visitante. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Rediseñar página principal de niños y menú de niños. | Quitar apartados y diseñar más fondos para las cartas y vistas. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

## Daily Meeting 16-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Arregle cosas de la página web de administrador, tanto diseños como algunos gráficos, y cambiar de lugar las boletas usadas de los usuarios. | Voy a investigar para implementar un chat entre la página web y la aplicación móvil, para que así los administradores se puedan comunicar con los visitantes. | No tener conocimiento sobre chats entre distintas plataformas y proyectos. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Vi el diseño del apartado web. | Rediseñar algunos aspectos del apartado web. | El rediseño no es muy llamativo. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Crear página apartado de recompensas visitante. | Agregar funcionalidad para escanear el código QR animal y que lleve a la información detallada del animal. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Quitar apartados y diseñar más fondos para las cartas y vistas. | Avanzar con el diseño de informaciones y eventos. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

## Daily Meeting 17-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Investigue cómo implementar el chat entre el admin y los visitantes | Voy a implementar el chat entre administrador y los visitantes  en la página web y aplicación móvil | He tenido problemas para implementar las notificaciones y mandar correos con firebase y angular. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Diseñe algunos aspectos del apartado web. | Ver algunas implementaciones sobre la app móvil. | Que funcionalidades implementar. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Agregar funcionalidad para escanear el código QR animal y que lleve a la información detallada del animal. | Mejorar la lógica de trivia para que el visitante pueda realizar solamente una al día. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Avanzar con el diseño de informaciones y eventos. | Rediseñar el perfil y menú desplegable. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

## Daily Meeting 18-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Implemente el chat entre administrador y los visitantes  en la página web y aplicación móvil | Voy a implementar el generar qr y tratar de enviar mandar qr por correo | He tenido problemas con cloud functions para hacer uso de enviar correos y mandar las notificaciones. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Ví algunas implementaciones sobre la app móvil. | Cambiare el inicio del apartado de niño para que tenga la información correspondiente | Tuve problemas en cómo redireccionar el video del animal |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Mejorar la lógica de trivia para que el visitante pueda realizar solamente una al día. | Enviar una notificación cuando el visitante tenga disponible la trivia. | Tuve algunos problemas con el plugin de notificaciones el cual no funciona de la manera esperada. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Rediseñar el perfil y menú desplegable. | Crear el OIRS para la app móvil. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

## Daily Meeting 19-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Realice el generar qr y no pude terminar el mandar correo o enviar notificaciones. | Voy a avanzar en la aplicación modificando los apartado de registro, agregue para añadir el audio del animal. | He tenido problemas con cloud functions para hacer uso de enviar correos y mandar las notificaciones. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cambié el inicio del apartado de niño para que tenga la información correspondiente | Seguiré avanzando en el apartado de inicio niño para que tenga aparezca audio y video | El video no se muestra correctamente |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Enviar una notificación cuando el visitante tenga disponible la trivia. | Listar fauna en el apartado niño. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Crear el OIRS para la app móvil. | Rediseño del OIRS y que el OIRS envíe en el formulario el usuarioID y la fecha y hora de envío. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

## Daily Meeting 20-10

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Voy a avanzar en la aplicación modificando los apartado de registro, agregue para añadir el audio del animal. | Avanzar en el oirs para que se mande al firebase desde la app, agregar para canjear las recompensas, y mostrar los oirs en la página y reclamar los premios de los usuarios | He tenido problemas con cloud functions para hacer uso de enviar correos y mandar las notificaciones. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Avancé en el apartado de inicio niño para que tenga aparezca audio y video | Mejorare el inicio de niño para que el video aparezca al hacer click en la imagen. | Hasta el momento ninguno. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Listar fauna en el apartado niño. | Unir páginas de premios para que la información no sea redundante. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Rediseño del OIRS y que el OIRS envíe en el formulario el usuarioID y la fecha y hora de envío. | Crear historial OIRS para que el usuario vea sus solicitudes. | Mi computadora no está funcionando. |

## 

# Repositorios Github

Repositorio con archivos grupales individuales:<https://github.com/Mr-P1/Proyecto-Capstone>

Repositorio Proyecto Página Web: <https://github.com/Mr-P1/PaginaZooLife>

Repositorio Proyecto Aplicación Móvil: <https://github.com/Mr-P1/AppZooLife>