**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 16-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Continúe con otro curso de angular, ionic y firebase además de trabajar con un proyecto en paralelo | Seguí con el curso y el proyecto, tuve que crear un proyecto para dejar todo más ordenado, compartí una plantilla en distintas vistas y así no tener que copiar y pegar el mismo código en el html, **ya está el login**, también ya **las rutas están protegidas** para que solo los usuarios logueados pueden ingresar a la página de administrador | Tuve que crear de nuevo el proyecto para dejar todo ordenado por lo que me quitó bastante tiempo junto con el diseño del html,ya para mañana espero tener listo el crud del animal. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Puse en práctica lo aprendido en base a los cursos que he visto. | Seguiré repasando el material de ionic, angular y firebase. | Empezar un proyecto desde 0 y no saber por donde empezar. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Sigo estudiando para recordar bien las bases de angular e ionic y así comenzar a programar teniendo el conocimiento necesario sin perder tiempo en programar módulos los cuales tenga que rehacer. | Dejar al menos una hora de mi día para estudiar. | Durante esta semana los únicos impedimentos y bloqueos son el conocimiento de las herramientas. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Comencé a buscar otros vídeos que me ayuden rápido con el aprendizaje de angular y ionic, el cual encontré este **Crea tu primera Mobile con Ionic y Angular. Se levantó el proyecto y se crearon las pages.** | Voy a programar las primeras vistas de la aplicaciòn móvil | Muchísimas veces tuve errores mientras hacía las instalaciones, lo cual me atrasó mucho para seguir avanzando |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.