**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 19-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cree un proyecto nuevo para dejar las cosas más ordenadas además de ya tener el login y las rutas protegidas. | Hice el Crear y listar animal, pero el animal solamente cuenta con la imagen por ahora. | Tengo problemas para subir audios y videos, por lo que terminare el crud de animales dejandolo mas simple y terminar la funcionalidad del mapa para así más adelante dedicarme solamente al tema del audio y video de los animales. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cree un proyecto paralelo a lo que estamos haciendo para poner en práctica lo aprendido. | Seguiré con el proyecto que cree anteriormente, | Tuve que empezar un proyecto de 0, pero eso me ayuda en el aprendizaje. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cree un proyecto aparte para poner en práctica lo que he aprendido y así no modificar el proyecto del equipo | Seguir estudiando y poniendo en práctica lo aprendido | Al haber tenido el ramo de programación los primeros años de la carrera las versiones de las herramientas que se están utilizando han avanzado por lo que hay algunos cambios que me confunden |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Creé otro proyecto y volví a crear las pages del anterior. | Hacer la estructura del home y el menú. | Como tenía muchos errores en el proyecto anterior, preferí crear otro desde cero y tuve que omitir algunos pasos del tutorial para que funcionara. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.