**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 20-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Hice el crear y listar animal de manera más simple (Info del animal y la imagen) junto con sus html | Voy a avanzar con el modificar y eliminar del animal, luego de eso veré el tema de la imagen del mapa. | Estuve bastante tiempo atascado con el modificar animal pero después de unas horas pude terminarlo, por lo que la imagen mapa lo vere mañana y los vídeos y audios lo dejaré para más adelante. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Implemente usuarios que tengan ciertas restricciones. | Modificare los usuarios para que la funcionalidad quede completa. | Tuve confusiones debido a los diversos usuarios. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cree algunos módulos y componentes que se van a utilizar en diferentes vistas | Ver el tema de Firebase Authentication para implementarlo a la aplicación móvil | Como dije en la reunión anterior sigo teniendo algunas confusiones debido a los cambios de las herramientas por sus nuevas versiones |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Hice el menú desplegable de hamburguesa, además dejé los componentes esenciales de Ionic en la vista principal como las cards, headers, entre otros | Quiero seguir colocando el resto de componentes en las otras vistas, en la de eventos, perfil, etc. | Nuevamente los errores que surgen durante el desarrollo me atrasan bastante, ya que al no comprender del todo el entorno, me cuesta detectar los errores y recurro a la documentación |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.