**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 20-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Terminé el eliminar y modificar el animal o deje lo más importante. | Avanzaré lo más posible para terminar el mostrar y actualizar el mapa. | Tengo problemas para manejar el tema de archivos multimedia en firebase, ya que actualmente utilizo la técnica de la imagen64 que es transformar la imagen a texto, pero cuando se muestra o actualiza se puede demorar bastante, por lo que ahora me dedicaré a buscar una mejor solución a esto. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Implemente metodos de listar o modificar a un subproyecto alterno | Implementare las modificaciones en los usuarios para que tengan ciertos permisos. | Algunas confusiones entre los permisos de los usuarios. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Ver videos de Firebase authentication para saber cómo aplicarlo al proyecto móvil | Seguir estudiando las herramientas de firebase | Usar por primera vez firebase |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Investigué el por qué no se muestran algunos componentes en las vistas que he creado de las pages y corregí errores | Voy a crear más pages y modificar lo que programé | La falta de conocimiento de las nuevas tecnologías de Ionic y Angular |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.