**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 23-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Ayudé un poco en la página móvil acerca de cómo hacer funciones o enrutar, además enseñe cómo reutilizar un mismo html en distintas vistas del móvil. | Ver sobre cloud storage para subir los archivos multimedia en la página como administrador. | Falta de conocimiento para ocupar cloud storage. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Ayudé para el tema de la aplicación móvil, haciendo la conexión con firebase, compartir un html en distintas vistas y listar animales. | Investigar sobre Cloud Storage para subir archivos multimedia con el proyecto. | El tema de multimedia en firebase, ya que con base64 hay una sobrecarga y a veces se demora en mostrar la información de los animales. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Aplicar firebase authentication al proyecto móvil. | Mejorar la vista y funcionalidades del home de la aplicación móvil. | Tuve problemas con la implementación de firebase authentication por lo que dejé la tarea para mi compañero que sabía realizarlo. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Ver el contenido que faltaban de las demás páginas. | No podré avanzar algo del sprint backlog porque se echó a perder mi teclado y además tiene problemas de pantallazo azul. | Ahora tengo el impedimento que no tengo mi Notebook para poder trabajar, lo cual me frustra bastante. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.