**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 24-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Estuve investigando acerca de Cloud Storage, pero como no logré encontrar algo en concreto empecé a dedicarme a ver el tema de la popularidad de los animales. | Mejorar detalles de las vistas de la página, algunas alertas con SweetAlert 2 y hacer la funcionalidad para ver los likes y dislikes de los animales. | Problemas con los archivos multimedia en firebase como audio, video e imágenes. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| **Listé animales** haciendo la conexión a firebase. | Investigué las funcionalidades para almacenar videos y fotos para que sean almacenadas. | No saber cómo implementar y almacenar videos. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Arreglé la vista y funcionalidades del home y también el enrutamiento para ir a la información del animal. | Realizar las funcionalidades para reaccionar a los animales en la aplicación móvil. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| No pude realizar nada por temas técnicos de mi computadora. | Voy a determinar la información que debe ir dentro de la base de datos que sea lo más real posible. | Las limitaciones de que no poseo una computadora en casa y tengo que acudir a los otros. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.