**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 25-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Mejoré los detalles de las vistas de la página web como administrador, agregue alertas con SweetAlert 2 y **terminé para ver la popularidad de los animales.** | Trabajar en la app móvil, en el apartado de login y registrarse. | Falta de conocimiento para hacer el contador cuando inicie sesión. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Investigue las funcionalidades para almacenar videos y fotos para que sean guardados en firebase | Vi los diseños de la página web,para que tenga una estructura más llamativa. | Algunos problemas de diseño con la interfaz. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Programar las funcionalidades para reaccionar a los animales en la aplicación móvil. | Mejorar el diseño del home para que se muestre el animal y los botones para reaccionar de manera correcta. | Tengo problemas al realizar el diseño de la aplicación móvil, ya que no se me da muy bien CSS para aplicar estilos. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Determiné la información que debe estar en los animales y avancé en rellenar los campos. | Seguir rellenando los campos necesarios. | La limitación de que no poseo mi computadora para que funcione. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.