**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 26-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Avance en la app móvil, en el apartado de login y registrarse, **terminé el registro del usuario**, este tendrá nivel, puntos, su nombre y teléfono de manera adicional a su correo y contraseña que entrega firebase. | Voy avanzar en el tema de protección de rutas, que no se pueda cerrar sesión y volver atrás en la aplicación móvil. | Para la aplicación móvil me falta manejo en el tema de html y css para hacer mejores diseños. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Vi los diseños de la página web, para que tenga una estructura más llamativa. | Voy a diseñar la página de eventos para la página web. | La interfaz de la página no es llamativa. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Mejorar el diseño del home para que se muestre el animal y los botones para reaccionar de manera correcta. | Investigar sobre el funcionamiento e integración de Firebase storage. | Sigo teniendo problemas con CSS para aplicar un buen diseño. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Rellené algunos animales con la información necesaria. | Hoy con el docente estructuramos la app y además agregué campos adicionales para los animales, seguiré llenando la planilla. | La limitación de no tener mi computador me impide poder avanzar en mi casa. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.