**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 28-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Le agregue más campos cuando se crean animales para que cuenten con más información, más descripciones, hábitat, estado de conservación, entre otras cosas. | Avanzar en la aplicación sobre el tema del login, que verifique la boleta, la cambie cuando se use en firebase, que inicie el contador y que además que cuando el contador termine cierre la sesión del usuario. | Para la aplicación móvil me falta manejo en el tema de html y css para hacer mejores diseños. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Crear el apartado de **crear y modificar eventos** para poder listarlos y así poder almacenarlos en firebase. | Terminar los apartados de crear y modificar para la página de eventos. | No tener una buena estructura para el diseño. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Crear un storage en Firebase y agregar el servicio a la aplicación. | Programar el módulo de mapa e investigar cómo puedo agregar los botones que redireccione a su información. | No tener suficiente conocimiento en CSS. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Rellenar la información de los animales. | Terminar de rellenar la información de los animales. | La limitación es que no tengo mi Notebook para poder avanzar en casa. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.