**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 29-09-2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| **Terminé las funcionalidades del login**, contando con el contador, verificar la boleta y asignarle una fecha cuando se utiliza, además el contador cuando llega a cero cierra la sesión del usuario, también avancé un poco acerca del perfil del usuario pero aún falta. | Avanzar en la página web para subir archivos multimedia acerca de los animales y del mapa, además de ver los últimos detalles de listar animales, como paginación y el buscador. | Ahora me falta mejorar el tema de diseño o html y css para crear mejores vistas que sean agradables para los usuarios. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| **Terminar los apartados de crear y modificar para la página de eventos**, luego de eso verifiqué que todo funcionara correctamente para que sólo quede el diseño. | Dejar lista la página de eventos y ver el diseño para centrarme en otros aspectos del apartado web, por ejemplo, la implementación de los archivos multimedia. | No saber implementar el guardado de multimedia o que se guarden de forma errónea. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Programar el módulo de mapa e investigar cómo puedo agregar los botones que redireccione a su información. | Agregar los botones al mapa para redireccionar a la información de los animales y programar su funcionamiento. | Los impedimentos que sigo teniendo son al implementar un buen diseño para definir la estructura de la página web y que se parezca a los mockups. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Terminé de rellenar la información que faltaba. | Investigar sobre la información de los servicios de Buin Zoo. | Tengo que ir a averiguar cosas dentro del recinto. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.