**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 04-10-2024 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Termine el crud de premios trivia y el crud de las plantas del zoológico. | Avanzare en el crud de eventos, noticias y listar información de los usuarios | Tengo problemas con lo que es el diseño o front end para que asi la pagina sea mas llamativa. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Probar botones con animaciones | Implementar botones desplegables para el apartado de evento, noticia y notificaciones | La información de eventos aun no esta al 100% definida |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Cree el servicio para poder traer la información del usuario, la cual servirá para filtrar las preguntas | Crear el modelo de Usuario para traer su información, crear el servicio para traer las preguntas y funciones para mostrar preguntas al usuario | He tenido que buscar información de varias fuentes para poder llevar a cabo la tarea de hoy |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Crear algunos diálogos para los animales. | Rellenar con la información de las plantas. | Por el momento ninguno. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.