**Daily Meeting**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Zoo Life |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Online |
| --- | --- |
| Fecha | 12-11-2024 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Cortés, Diego Ormazábal, Claudia Romero, José Salvo |

**Formulario del Daily meeting**

**José Salvo:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Mejore el formulario crud de animal para que sea más atractivo para los crud de la página. | Voy a mejorar el dashboard con gráficos operativos, como unos pocos listados con funcionalidades. | Tengo problemas para ver dashboard que vayan de lo más general a lo más específico. |

**Diego Cortés:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Mejoré el diseño del registro para que el apartado de teléfono solo acepte caracteres numéricos y especiales. | Modificare el apartado de registro para que tenga otro diseño. | Ninguno. |

**Diego Ormazábal:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Arreglar un error en el apartado de trivia, ya que aparecía como si estuviera completada cuando el visitante ingresaba y cambiaba de página sin haber iniciado la trivia. | Agregar preguntas de flora y fauna a la trivia, además de guardar en localstorage las atracciones vistas para mandar la alerta cuando llegue a 5. | Por el momento ninguno. |

**Claudia Romero:**

| **¿Qué hice ayer para mover el**  **Sprint Backlog?** | **¿Qué voy a hacer hoy para mover algo del Sprint Backlog?** | **¿Qué bloqueos o impedimentos tengo que me impiden mover algo del sprint Backlog?** |
| --- | --- | --- |
| Continuar con la funcionalidad de experiencia usuario y ver la presentación. | Implementar funcionalidad info-plantas en niños, mejorar diseño de ese apartado y mejorar diseño de calificación experiencia. | Mi computadora no está funcionando. |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.